## Slide 1
FASE 0
Las cuatro señales
de readiness del gobierno.
Cada señal tiene verde y rojo. Casi nunca se presentan en blanco y negro.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 15.6s · 39 palabras]
Antes de comprometer un timeline de noventa días, evalúas cuatro señales del gobierno. Cada una tiene una versión verde y una versión roja, y vas a aprender a distinguirlas rápido porque casi nunca se presentan en blanco y negro.

## Slide 2
1. Voluntad política.
Verde
El secretario o director asiste al kickoff y asigna equipo con nombre y apellido.
Rojo
"Estamos explorando opciones."
"Depende del presupuesto."
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 25.6s · 64 palabras]
La primera señal es voluntad política. La pregunta concreta es si hay un tomador de decisiones que va a empujar el proyecto cuando se atore. Verde se ve cuando el secretario o director asiste al kickoff y asigna equipo con nombre y apellido. Rojo suena a estamos explorando opciones o depende del presupuesto. Sin respaldo político real, el proyecto se atasca al primer obstáculo.

## Slide 3
2. Equipo asignable.
Verde
Nombres en la primera semana, con dedicación negociada.
Rojo
"Vamos a ver quién puede."
Reasignación constante.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 22.4s · 56 palabras]
La segunda señal es equipo asignable. ¿Pueden nombrar los cinco roles del lado gobierno con dedicación real? Verde es nombres en la primera semana, con dedicación negociada. Rojo es vamos a ver quién puede. La reasignación constante mata el momentum y vas a estar capacitando personas nuevas en la semana ocho cuando deberías estar en testing.

## Slide 4
3. Infraestructura mínima.
Verde
TI propia que contesta en menos de una semana.
Rojo
Sin área de TI o proveedor externo sin contrato vigente.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 24.4s · 61 palabras]
La tercera señal es infraestructura mínima. ¿Tienen dominio, DNS, y un área de TI que responda en menos de una semana? Verde es TI propia que contesta rápido. Rojo es no tener área de TI o depender de un proveedor externo sin contrato vigente. El dominio parece trivial y se puede atrasar semanas si nadie del gobierno está habilitado para pedirlo.

## Slide 5
4. Procesos identificados.
Verde
Lista de 5 a 10 trámites con volumen estimado.
Rojo
"Queremos digitalizar todo."
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 18.8s · 47 palabras]
La cuarta señal es procesos identificados. ¿Saben qué trámites quieren digitalizar primero? Verde es una lista de cinco a diez trámites con volumen estimado. Rojo es queremos digitalizar todo. La ambición sin foco se traduce en veinte trámites a medias y ninguno en producción al día noventa.

## Slide 6
La regla
Dos o más señales rojas = stop.
No comprometes timeline. Ofreces pre-discovery de 2 a 4 semanas. Si tienes dudas sobre un caso ambiguo, escalas a Sovra. Para eso estamos.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 21.2s · 53 palabras]
La regla es simple. Si dos o más señales son rojas, no comprometas timeline. Ofrece una sesión de pre-discovery de dos a cuatro semanas para que el gobierno se prepare. Es mejor retrasar el arranque que arrancar mal. Si tienes dudas sobre cómo leer un caso ambiguo, escalas a Sovra. Para eso estamos.

## Slide 7
Dos señales rojas
no son una advertencia.
Son un stop.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 4.0s · 10 palabras]
Dos señales rojas no son una advertencia. Son un stop.