## Slide 1
FASE 0
Armar tu equipo
del lado partner.
Tres roles que tienen que existir antes de arrancar Fase A.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 17.2s · 43 palabras]
Del lado del partner tienes que cubrir tres roles antes de arrancar Fase A. Pueden ser tres personas distintas o pueden combinarse si tu equipo es chico, pero los tres roles existen y los tres tienen trabajo que hacer durante los noventa días.

## Slide 2
Los tres roles del partner.
Pueden ser tres personas o combinarse si tu equipo es chico.
Líder de implementación
Cara del proyecto frente al gobierno. Coordina, decide, escala. Activo Fases A a E.
Especialista técnico
Configura la instancia, ejecuta integraciones, coordina con TI del gobierno. Intenso B, C y D.
Soporte y capacitación
Capacita en B y D. Opera Nivel 2 en E. La persona a la que el gobierno llama cuando algo no le cierra.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 65.2s · 163 palabras]
El primer rol es el líder de implementación. Es la cara del proyecto frente al gobierno. Coordina, decide, escala. Conoce la metodología y la plataforma a profundidad. Toma decisiones operativas sin escalar todo a Sovra. Lidera reuniones, presenta avances y gestiona expectativas. Está activo en todas las fases, de la A a la E. Es el hilo conductor. El segundo rol es el especialista técnico. Configura la instancia de SovraGov para el gobierno, ejecuta las integraciones, coordina con el técnico del gobierno para resolver arquitectura. Es intenso en Fase B cuando se define la arquitectura, en Fase C cuando se hacen las integraciones, y en Fase D cuando todo entra en producción. El tercer rol es soporte y capacitación. Capacita al equipo core del gobierno en Fase B, capacita operadores antes del lanzamiento en Fase D, y opera como Nivel 2 de soporte después del lanzamiento en Fase E. Es la persona que el gobierno va a llamar cuando algo no le cierre.

## Slide 3
Advertencia honesta
Si un rol se duplica,
cuídalo.
Misma persona como líder y técnico: los días de calls compiten con los de configuración. Soporte y técnico fusionados: cuidas que no se queme cuando lleguen los tickets reales en Fase E.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 24.0s · 60 palabras]
Una advertencia honesta. Si tu equipo es pequeño y la misma persona hace de líder y de técnico, los días de calls con el gobierno van a competir con los días de configuración. Cuando puedas, separas los roles. Y si soporte y técnico son la misma persona, cuidas que no se queme cuando lleguen los tickets reales en Fase E.

## Slide 4
Si no puedes nombrar a quién hace cada rol
antes de Fase A,
todavía no estás listo.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 7.6s · 19 palabras]
Si no puedes nombrar a quién hace cada rol antes de Fase A, todavía no estás listo para arrancar.