## Slide 1
FASE 0
Sostener los roles
durante 90 días.
Los roles no se pierden el día uno. Se pierden en silencio.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 22.4s · 56 palabras]
Los roles no se pierden el día uno. Se pierden en la semana cuatro, en la siete, en la diez. Y cuando te das cuenta, el coordinador dejó de venir a las reuniones, el técnico no tiene tiempo, y tu equipo está resolviendo cosas que el gobierno debería estar resolviendo. La autonomía se perdió en silencio.

## Slide 2
Tres razones por las que se pierden.
Urgencia reemplaza al proceso
De "que lo resuelva quien debe" a "que lo resuelva quien pueda".
Definidos una vez, nunca revisados
Después del kickoff nadie vuelve a la tabla de roles.
Quemarse callado
Las personas competentes absorben trabajo de tres roles hasta que se queman.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 30.0s · 75 palabras]
Hay tres razones por las que esto pasa. La primera es que la urgencia reemplaza al proceso: en vez de que lo resuelva quien debe, se vuelve que lo resuelva quien pueda. La segunda es que los roles se definen una vez y nadie los revisita después del kickoff. La tercera es que las personas competentes absorben más trabajo del que les corresponde y terminan haciendo tres roles a la vez hasta que se queman.

## Slide 3
Lo que tienes que hacer
Role checkpoint en cada transición de fase.
De A a B, de B a C, antes del pre-lanzamiento. Tres preguntas: ¿Siguen los mismos? ¿Alguien cambió? ¿Alguien desapareció?
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 31.2s · 78 palabras]
Lo que tienes que hacer es un role checkpoint en cada transición de fase. Cuando pasas de Fase A a Fase B, cuando pasas de B a C, cuando entras en pre-lanzamiento. Revisas la tabla de roles y te haces tres preguntas: ¿Siguen los mismos? ¿Alguien cambió? ¿Alguien desapareció? Y preguntas directamente al coordinador: ¿Quién está haciendo trabajo que no le corresponde? Si la respuesta tarda más de cinco segundos, los roles se perdieron y hay que recalibrar.

## Slide 4
Cuatro señales de alarma.
Un solo nombre en más de dos roles — single point of failure.
El coordinador dejó de asistir a las reuniones — pérdida de seguimiento.
El técnico "no tiene tiempo" — ya no está asignado en la práctica.
Tu equipo resuelve lo que el gobierno debería resolver — la autonomía se perdió.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 29.2s · 73 palabras]
Hay cuatro señales de alarma que tienes que mirar siempre. Un solo nombre en más de dos roles, eso es un single point of failure. El coordinador dejó de asistir a las reuniones, eso es pérdida de seguimiento. El técnico no tiene tiempo, eso quiere decir que ya no está asignado en la práctica. Y tu equipo resuelve lo que el gobierno debería resolver, eso quiere decir que la autonomía ya no existe.

## Slide 5
Si no puedes responder "¿quién es responsable de X?"
en menos de 5 segundos,
los roles se perdieron.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 8.8s · 22 palabras]
Si no puedes responder ¿quién es responsable de X? en menos de cinco segundos, los roles se perdieron. Te detienes y recalibras.