## Slide 1
FASE A
Qué viene:
Fase B — Preparación.
Cuatro semanas, de la dos a la cinco. Cambia el ritmo del trabajo.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 6.8s · 17 palabras]
Si llegaste a este punto con los nueve puntos del checklist en verde, terminaste la Fase A.

## Slide 2
Lo que cerraste en Fase A.
Equipo con nombres.
Alcance acordado.
Plan de trabajo aceptado.
Dominio en proceso.
Canales funcionando.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 16.0s · 40 palabras]
Tienes equipo con nombres, alcance acordado, plan de trabajo aceptado, dominio en proceso y canales funcionando. Lo que viene es la Fase B: Preparación. Son cuatro semanas, de la semana dos a la cinco. Y cambia el ritmo del trabajo.

## Slide 3
Lo que viene en Fase B.
Capacitar al equipo del gobierno en la plataforma.
Guiar el discovery de trámites: cuáles primero, qué información, qué decisiones.
Tomar decisiones técnicas: autenticación propia o proveedor de identidad.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 23.6s · 59 palabras]
En Fase B vas a capacitar al equipo del gobierno en la plataforma. Vas a guiar el discovery de trámites: qué trámites se digitalizan primero, qué información necesitan, qué decisiones tiene que tomar el gobierno sobre cada uno. Vas a tomar decisiones técnicas importantes, como si el gobierno usa autenticación propia o se integra con un proveedor de identidad.

## Slide 4
El principio rector
Aprender haciendo.
El gobierno no se va a capacitar leyendo manuales. Se va a capacitar trabajando contigo en sus propios trámites reales.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 11.6s · 29 palabras]
El principio rector de Fase B es aprender haciendo. El gobierno no se va a capacitar leyendo manuales. Se va a capacitar trabajando contigo en sus propios trámites reales.

## Slide 5
Tu tarea en paralelo
Estudiar el knowledge-base de la plataforma.
No puedes capacitar al gobierno sobre algo que tú mismo no dominas. Antes de la primera capacitación, conoce a fondo el módulo de trámites, los catálogos, la apariencia del portal y el módulo de usuarios.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 26.4s · 66 palabras]
Para llegar bien a Fase B, hay algo que tienes que hacer en paralelo: estudiar tú primero el knowledge-base de la plataforma. No puedes capacitar al gobierno sobre algo que tú mismo no dominas. Antes de la primera capacitación, conoce a fondo el módulo de trámites, los catálogos, la apariencia del portal y el módulo de usuarios. Nos vemos en el primer video de Fase B.

## Slide 6
Fase A es el cimiento.
Fase B es donde el proyecto
empieza a tomar forma.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 6.0s · 15 palabras]
Fase A es el cimiento. Fase B es donde el proyecto empieza a tomar forma.