## Slide 1
FASE A
La sesión cero,
antes del kickoff.
Opcional en el papel. La reunión con mejor retorno de toda la implementación.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 15.2s · 38 palabras]
Antes de la primera reunión formal, hay una conversación que vale la pena tener. Se llama sesión cero. Es opcional en el papel, pero en la práctica es la reunión con el mejor retorno de toda la implementación.

## Slide 2
Qué es
Una hora informal.
Tú y el coordinador del gobierno.
Si puedes sumar al dueño del proyecto, mejor. El objetivo no es trabajar. El objetivo es conocerse.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 15.6s · 39 palabras]
La sesión cero es una conversación informal, de aproximadamente una hora, entre tú como líder de implementación y el coordinador del gobierno. Si puedes sumar al dueño del proyecto, mejor. El objetivo no es trabajar. El objetivo es conocerse.

## Slide 3
Lo que tienes que sacar de esa hora.
Quién impulsa el proyecto desde adentro.
Quién podría bloquearlo.
Qué proyectos de digitalización ya intentaron antes y por qué fallaron.
Qué expectativas reales tiene el gobierno, más allá del contrato.
Qué temas son sensibles políticamente.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 22.4s · 56 palabras]
Lo que tienes que sacar de esa hora es información que ningún documento te va a dar. Quién impulsa el proyecto desde adentro. Quién podría bloquearlo. Qué proyectos de digitalización ya intentaron antes y por qué fallaron. Qué expectativas reales tiene el gobierno, más allá de lo que dice el contrato. Qué temas son sensibles políticamente.

## Slide 4
La regla
Deja que el gobierno hable
más de lo que hablas tú.
Tu rol es hacer preguntas abiertas y escuchar. No vendes nada. No prometes nada. No abres laptop.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 14.0s · 35 palabras]
Una regla simple: en la sesión cero, deja que el gobierno hable más de lo que hablas tú. Tu rol es hacer preguntas abiertas y escuchar. No vendes nada. No prometes nada. No abres laptop.

## Slide 5
Lo que sales con.
Un mapa informal de stakeholders.
Primeras impresiones sobre la madurez digital del gobierno.
Una lista de temas sensibles que vas a manejar con cuidado en el kickoff.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 13.6s · 34 palabras]
Lo que sales con: un mapa informal de stakeholders, primeras impresiones documentadas sobre la madurez digital del gobierno, y una lista de temas sensibles que vas a manejar con cuidado en el kickoff formal.

## Slide 6
Si no se puede
No es un blocker.
La fase sigue adelante. Pero si tienes la oportunidad y la dejas pasar, vas a descubrir en la semana seis cosas que podrías haber sabido en la semana uno.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 15.6s · 39 palabras]
Si no puedes hacer sesión cero, no es un blocker. La fase sigue adelante. Pero si tienes la oportunidad y la dejas pasar, vas a descubrir en la semana seis cosas que podrías haber sabido en la semana uno.

## Slide 7
La reunión más barata
y con mayor retorno.
La confianza que genera ahorra semanas de fricción.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 9.6s · 24 palabras]
La sesión cero es la reunión más barata y con mayor retorno de toda la implementación. La confianza que genera ahorra semanas de fricción.