## Slide 1
FASE A
Los cinco roles del gobierno,
con nombre y apellido.
La primera reunión obligatoria de Fase A. Una hora. Punto.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 6.8s · 17 palabras]
La primera reunión obligatoria de la Fase A es la de roles y equipo. Una hora. Punto.

## Slide 2
Lo que tiene que pasar
Cinco roles asignados
con nombre, email, área y dedicación.
No "vamos a buscar a alguien de TI." Una persona, con nombre, que se compromete a dedicar X horas semanales.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 18.8s · 47 palabras]
Lo que tiene que pasar en esa hora es muy concreto: los cinco roles del gobierno quedan asignados con nombre y apellido, email, área y dedicación esperada. No vamos a buscar a alguien de TI. Una persona, con nombre, que se compromete a dedicar X horas semanales.

## Slide 3
Los cinco roles del gobierno.
Dueño del proyecto — toma las decisiones políticas.
Coordinador — mínimo 50% de dedicación.
Especialista funcional — 100% durante Fases B y C.
Técnico — APIs, dominio e infraestructura.
Comunicación — se suma en Fase D.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 23.6s · 59 palabras]
Los cinco roles del gobierno son: dueño del proyecto, que toma las decisiones políticas; coordinador, que necesita mínimo cincuenta por ciento de dedicación; especialista funcional, que va a estar al cien por ciento durante las Fases B y C; técnico, que se encarga de APIs, dominio e infraestructura; y la persona de comunicación, que se suma en Fase D.

## Slide 4
Tu lado también se presenta
Líder de implementación,
técnico, soporte.
La mesa tiene que entender quién hace qué de cada lado.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 12.4s · 31 palabras]
Tu equipo del lado del partner también se presenta: líder de implementación, que eres tú, técnico, y soporte o capacitador. La mesa tiene que entender quién hace qué de cada lado.

## Slide 5
La negociación honesta
Si el coordinador puede dedicar dos horas a la semana,
el proyecto está condenado.
El coordinador necesita la mitad de su tiempo, mínimo. Si la persona está repartida entre tres proyectos paralelos, díselo al dueño antes de salir de la reunión.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 21.6s · 54 palabras]
Negocia los mínimos con honestidad. Si el coordinador del gobierno te dice que puede dedicar dos horas a la semana, ese proyecto está condenado. El coordinador necesita la mitad de su tiempo, mínimo. Si la persona asignada está repartida entre tres proyectos paralelos, díselo al dueño del proyecto antes de salir de la reunión.

## Slide 6
El entregable
Una tabla. Cinco filas gobierno, tres partner.
Cada fila con nombre, email, rol, dedicación y área. Más: gaps abiertos, roles vacantes, punto de contacto único de cada lado.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 31.2s · 78 palabras]
Lo que sale de esta reunión es una tabla. Cinco filas para gobierno, tres para partner. Cada fila con nombre, email, rol, dedicación y área. Y también: qué gaps quedan abiertos, qué rol está vacante, quién es el punto de contacto único de cada lado para la comunicación del día a día. Si después de esta reunión no tienes nombres, no avances. La señal número uno de readiness es nombres en una tabla. Sin eso, no hay proyecto.

## Slide 7
Sin nombres
no se arranca.
Es la señal de readiness más simple y la que más se ignora.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 7.2s · 18 palabras]
Sin nombres no se arranca. Es la señal de readiness más simple y la que más se ignora.