## Slide 1
FASE A
Errores típicos
y cuándo escalar.
Tres errores que se repiten. Saberlos reconocer te ahorra semanas.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 9.2s · 23 palabras]
Hay tres errores que se repiten en casi todas las implementaciones cuando el partner no tiene experiencia. Saber reconocerlos antes te ahorra semanas.

## Slide 2
Error 1
Equipo sin nombres.
"Estamos viendo quién va a ser." "Lo definimos la semana que viene." No avanzas a Fase B. Pides reunión específica con el dueño y planteas el problema sin rodeos. Si después de una semana todavía no hay nombres, escalas a Sovra.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 34.4s · 86 palabras]
El primero: el gobierno dice que tiene equipo pero no asigna nombres. Te dan respuestas como estamos viendo quién va a ser o lo definimos la semana que viene. Si esto pasa, no avanzas a Fase B. Pides una reunión específica con el dueño del proyecto y le planteas el problema sin rodeos. Si después de una semana de esa conversación todavía no hay nombres, escalas a Sovra. No es desprolijidad de tu parte: es la señal más clara de que el gobierno no está listo.

## Slide 3
Error 2
Arrancar sin alinear el alcance.
"El contrato ya está firmado, todos saben qué entra." Casi nadie del gobierno leyó el contrato a fondo. Tu trabajo es leerlo tú, preparar un resumen en lenguaje simple, y presentarlo en el kickoff formal.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 29.2s · 73 palabras]
El segundo error: arrancar sin alinear el alcance. Es muy común que el partner asuma que el contrato ya está firmado, todos saben qué entra. En la realidad, casi nadie del lado del gobierno leyó el contrato a fondo. Tu trabajo es leerlo tú, preparar un resumen en lenguaje simple, y presentarlo en el kickoff formal. Si no haces esto, vas a estar discutiendo alcance en Fase C, en el peor momento posible.

## Slide 4
Error 3
Postergar el pedido de dominio.
Si lo dejas para la semana seis, vas a tener un go-live demorado y no hay forma elegante de explicarlo.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 14.0s · 35 palabras]
El tercer error: postergar el pedido de dominio. Ya lo vimos en el video anterior. Si lo dejas para la semana seis, vas a tener un go-live demorado y no hay forma elegante de explicarlo.

## Slide 5
Cuándo escalar a Sovra sin dudarlo.
Cuando el gobierno no asigna el equipo core.
Cuando hay confusión sobre el alcance del contrato que no logras resolver.
Cuando las expectativas técnicas del gobierno exceden lo contratado.
Cuando no hay respaldo político suficiente para sostener el proyecto.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 20.0s · 50 palabras]
Hay cuatro situaciones que requieren escalar a Sovra sin dudarlo: cuando el gobierno no asigna el equipo core, cuando hay confusión sobre el alcance del contrato que no logras resolver, cuando las expectativas técnicas del gobierno exceden lo contratado, o cuando no hay respaldo político suficiente para sostener el proyecto.

## Slide 6
Importante
Escalar no es debilidad.
Es la herramienta que tienes para que Sovra intervenga antes de que el problema se vuelva irreversible. Para eso estamos.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 9.6s · 24 palabras]
Escalar no es debilidad. Es la herramienta que tienes para que Sovra intervenga antes de que el problema se vuelva irreversible. Para eso estamos.

## Slide 7
Los errores de Fase A
son predecibles.
Reconocerlos a tiempo es la diferencia entre un proyecto que se recupera y uno que se hunde.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 9.6s · 24 palabras]
Los errores de Fase A son predecibles. Reconocerlos a tiempo es la diferencia entre un proyecto que se recupera y uno que se hunde.