## Slide 1
FASE B
La Reunión Técnica.
Obligatoria · 1.5 a 2 horas · técnicos de ambos lados. El coordinador puede asistir, pero no lidera.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 18.8s · 47 palabras]
La cuarta reunión es la Reunión Técnica. Obligatoria, una hora y media a dos, con los técnicos de ambos lados. El especialista técnico del partner y el técnico del gobierno se sientan a alinear todo lo que viene. El coordinador puede asistir, pero no lidera esta reunión.

## Slide 2
El objetivo
Dejar acordado, por escrito,
cómo se conectan los dos mundos.
El especialista técnico del partner y el técnico del gobierno se sientan a alinear todo lo que viene.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 5.2s · 13 palabras]
El objetivo es dejar acordado, por escrito, cómo se conectan los dos mundos.

## Slide 3
La agenda cubre seis puntos.
Arquitectura de la plataforma a alto nivel.
Seguridad y backups.
APIs disponibles y dónde está su documentación.
Integraciones acordadas: IDP del gobierno, pagos, consultas a bases.
Plan técnico con responsables y timeline.
Estado del dominio que se pidió en Fase A.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 26.4s · 66 palabras]
La agenda cubre seis puntos. La arquitectura de la plataforma a alto nivel. La seguridad y los backups. Las APIs disponibles y dónde está su documentación. Las integraciones acordadas, que incluyen el proveedor de identidad del gobierno, los pagos y las consultas a bases de datos del gobierno. El plan técnico con responsables y timeline. Y el estado del dominio que se pidió en Fase A.

## Slide 4
Cuatro entregables, todos documentados.
Plan técnico con cada integración asignada a un responsable y con fecha.
APIs documentadas y compartidas con el técnico del gobierno.
Estado del dominio verificado, no asumido.
Accesos técnicos al sandbox y a la documentación, entregados al gobierno.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 20.0s · 50 palabras]
Esta reunión deja cuatro entregables, todos documentados. El plan técnico, con cada integración asignada a un responsable y con fecha. Las APIs documentadas y compartidas con el técnico del gobierno. El estado del dominio verificado, no asumido. Y los accesos técnicos al sandbox y a la documentación, entregados al gobierno.

## Slide 5
Indicador temprano
Si el técnico del gobierno
no aparece o aparece tarde.
La Reunión Técnica es donde se ve si hay técnico real o solo en el organigrama. Si no aparece, escalas al coordinador en la misma semana, no en la siguiente.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 21.6s · 54 palabras]
Una cosa que conviene mirar de cerca: si el técnico del gobierno no aparece o aparece tarde, esto es un indicador temprano de problemas. La Reunión Técnica es donde se ve si hay técnico real o solo en el organigrama. Si no aparece, escalas al coordinador en la misma semana, no en la siguiente.

## Slide 6
La Reunión Técnica revela
si la integración va a ser un trabajo conjunto o una pelea.
Mejor saberlo en semana 5 que en semana 8.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 10.0s · 25 palabras]
La Reunión Técnica revela si la integración va a ser un trabajo conjunto o una pelea. Mejor saberlo en semana cinco que en semana ocho.