## Slide 1
FASE B
Los cuatro errores
comunes de la fase.
Si los reconoces temprano, los corriges antes de que escalen.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 7.6s · 19 palabras]
La Fase B tiene cuatro errores que se repiten. Si los reconocés temprano, los corregís antes de que escalen.

## Slide 2
Error 1: "Queremos digitalizar todo."
✗
60 trámites al ciclo
Suena positivo, pero es la primera señal de fracaso.
Ninguno sale bien.
✓
5 trámites bien hechos
Valen más que 20 a medias.
La conversación se da en discovery, con el dueño del proyecto en la sala.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 25.6s · 64 palabras]
El primero. El gobierno dice que quiere digitalizar todo. Suena positivo, pero es la primera señal de fracaso. Si entran sesenta trámites al ciclo de noventa días, ninguno sale bien. Tu trabajo es redirigir: cinco trámites bien hechos valen más que veinte a medias. Esta conversación se da en la reunión de discovery, con el dueño del proyecto en la sala. Antes no funciona.

## Slide 3
Error 2
El técnico del gobierno
no aparece.
Aparece en el organigrama, pero no entra a reuniones, no responde mensajes, no se asigna tareas. Se escala al coordinador en la misma semana, no en la siguiente. Si en la semana 5 sigue ausente, es indicador casi seguro de atraso en Fase C.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 24.0s · 60 palabras]
El segundo. El técnico del gobierno no aparece. Aparece en el organigrama, pero no entra a las reuniones, no responde mensajes, no se asigna tareas. Esto no se resuelve esperando. Se escala al coordinador en la misma semana, no en la siguiente. Si en la semana cinco el técnico sigue ausente, es indicador casi seguro de atraso en Fase C.

## Slide 4
Error 3
Capacitación sin práctica.
Una capacitación funcional donde el especialista funcional no toca la plataforma es una capacitación perdida. Las diapositivas sirven para contexto, máximo 20 minutos. Si te encuentras presentando dos horas seguidas, corta y abre la instancia.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 20.0s · 50 palabras]
El tercero. Capacitación sin práctica. Una capacitación funcional donde el especialista funcional no toca la plataforma es una capacitación perdida. Las diapositivas sirven para contexto, máximo veinte minutos. El resto de la sesión, manos en la plataforma. Si te encuentras presentando diapositivas dos horas seguidas, corta y abre la instancia.

## Slide 5
Error 4
Diccionarios de datos
incompletos.
Pasa porque el partner intenta llenarlos solo. No es tu rol. Tu rol es facilitar el formato y revisar el contenido. El gobierno llena los campos, porque son sus trámites y sus datos.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 24.0s · 60 palabras]
El cuarto. Los diccionarios de datos quedan incompletos. Esto pasa porque el partner intenta llenarlos solo. No es tu rol. Tu rol es facilitar el formato y revisar el contenido. El gobierno llena los campos, porque son sus trámites y sus datos. Si te pones a llenarlos, te llevas el conocimiento cuando te vas y el gobierno queda sin contexto.

## Slide 6
Los cuatro errores tienen el mismo patrón:
el partner haciendo lo que le toca al gobierno.
La corrección es devolverle la tarea, con facilitación.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 12.0s · 30 palabras]
Los cuatro errores tienen el mismo patrón de fondo: el partner haciendo lo que le toca al gobierno. La corrección siempre es devolverle la tarea, con facilitación, no con presión.