## Slide 1
FASE D
Cerrar Fase D
y entrar a post-lanzamiento.
Si todo está, lanzas. Si falta uno solo, te detienes y lo resuelves antes.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 4.0s · 10 palabras]
Para cerrar Fase D con tranquilidad, repasa este checklist mental.

## Slide 2
Checklist mental
antes de lanzar.
Pruebas en producción pasadas.
Accesos de cada operador gestionados y confirmados uno a uno.
Operadores capacitados en su flujo específico, no en una demo genérica.
Modelo de soporte socializado: tres niveles claros y SLAs aceptados.
Comunicación con materiales y plan de lanzamiento.
Tomadores de decisión alineados con el discurso.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 26.4s · 66 palabras]
¿Las pruebas en producción están pasadas? ¿Los accesos de cada operador están gestionados y confirmados uno a uno? ¿Los operadores están capacitados en su flujo específico, no en una demo genérica? ¿El modelo de soporte está socializado, con los tres niveles claros y SLAs aceptados? ¿El equipo de comunicación tiene los materiales y el plan de lanzamiento? ¿Los tomadores de decisión están alineados con el discurso?

## Slide 3
Y los últimos
tres ítems.
Fecha de lanzamiento confirmada.
Runbook escrito.
Roles verificados y vigentes, incluyendo Nivel 1 con nombres concretos.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 16.0s · 40 palabras]
¿La fecha de lanzamiento está confirmada? ¿Tienes el runbook escrito? ¿Los roles están verificados y vigentes, incluyendo el Nivel 1 de soporte con nombres concretos? Si todo eso está, lanzas. Si falta uno solo, te detienes y lo resuelves antes.

## Slide 4
Quién lidera
Las reuniones
las lidera el partner.
Sovra no entra a capacitar operadores ni a presentar el modelo de soporte. Sovra entra solo si hay escalamiento real: problema en producción que afecta disponibilidad, cambio de alcance antes de lanzar, o conflicto político que amenaza la fecha.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 29.2s · 73 palabras]
Algo importante sobre Fase D que vale recordar: las reuniones acá las lidera el partner. Sovra no entra a capacitar operadores ni a presentar el modelo de soporte. Sovra entra solo si hay un escalamiento real: un problema en producción que afecta disponibilidad, un cambio de alcance del gobierno antes de lanzar, o un conflicto político que amenaza la fecha. Si te encuentras en alguno de esos tres, escalas. Si no, sigues tú.

## Slide 5
Trazabilidad
La minuta
se vuelve más frecuente.
Puede ser dos veces por semana. Después de cada reunión: qué se acordó, qué quedó pendiente, quién es responsable. No se entrega un lanzamiento sin esa trazabilidad.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 17.2s · 43 palabras]
Y la otra cosa, no menor: en Fase D la minuta se vuelve más frecuente. Puede ser dos veces por semana. Después de cada reunión, mandas qué se acordó, qué quedó pendiente, quién es responsable. No se entrega un lanzamiento sin esa trazabilidad.

## Slide 6
Lo que viene
Fase E:
post-lanzamiento.
Monitoreo de métricas reales, documentación de lecciones aprendidas y cierre del proyecto. La adrenalina del día 1 ya pasó, pero el trabajo no terminó. Fase E define si la implementación se sostiene o se desinfla a los tres meses.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 22.4s · 56 palabras]
Lo que viene es Fase E, post-lanzamiento. Ahí el foco cambia de nuevo: monitoreo de métricas reales, documentación de lecciones aprendidas y cierre del proyecto. La adrenalina del día 1 ya pasó, pero el trabajo no terminó. La Fase E es la que define si la implementación se sostiene o se desinfla a los tres meses.

## Slide 7
Fase D termina cuando lanzas
con la gente lista,
no cuando termina el calendario.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 10.0s · 25 palabras]
Fase D termina cuando lanzas con la gente lista, no cuando termina el calendario. Si llegaste hasta acá con los nueve ítems cerrados, estás listo.