## Slide 1
FASE 0
Transición
de dueño político
El reflejo natural es pausar. Eso es exactamente lo que NO haces.
Notes: [Duración estimada: 18.0s · 45 palabras]
En noventa días puede pasar muchas cosas. Una de las más difíciles es que el dueño político se vaya antes de terminar. Cambio de gabinete, renuncia, reasignación. Cuando pasa, el reflejo natural es pausar el proyecto y esperar. Eso es exactamente lo que no haces.

## Slide 2
Protocolo de cinco pasos
Acción inmediata el mismo día que recibes la noticia
01
Asunción de ownership: El coordinador asume responsabilidad temporal y te notifica de inmediato.
02
Reunión de emergencia: Máximo en 48 horas con el coordinador y el sucesor (si existe).
03
Documentación crítica: Estado, fase, % de avance, compromisos políticos y riesgos.
04
Contexto del sucesor: Reunión en la primera semana para asegurar la continuidad del timeline.
05
Plan de contingencia: Si no hay sucesor, realizar un nuevo Readiness Assessment completo.
Notes: [Duración estimada: 71.2s · 178 palabras]
Hay un protocolo de cinco pasos para esto, y lo aplicas el mismo día que te enteras del cambio. Paso uno: el coordinador general asume ownership temporal del proyecto y te notifica como partner el mismo día. Paso dos: agendas una reunión de emergencia en máximo cuarenta y ocho horas con el coordinador y, si ya hay un sucesor designado, con esa persona también. Paso tres: documentación mínima. Estado actual del proyecto, fase en que está, porcentaje de avance, entregables ya cerrados, decisiones pendientes, compromisos políticos previos como fecha de lanzamiento o comunicación pública, y riesgos abiertos. Esta documentación no es para Sovra, es para el sucesor. Tiene que poder leerla y entender el proyecto en una hora. Paso cuatro: si hay sucesor identificado, reunión de contexto en la primera semana. El sucesor confirma o ajusta alcance, prioridades y fecha. Se continúa con el timeline vigente. Paso cinco: si no hay sucesor o el equipo quedó roto, esto ya no es una pausa. Es un nuevo Readiness Assessment completo. Vuelves a aplicar las cuatro señales que viste antes.

## Slide 3
Lo más importante
El reloj de los 90 días
no se pausa ni se reinicia
Si detectas que ya no hay respaldo político suficiente, escalas a Sovra inmediatamente. No esperas a la siguiente reunión.
Notes: [Duración estimada: 28.0s · 70 palabras]
Si te quedan menos de tres en verde, entras en período de re-preparación. Y acá está lo importante: el reloj de los noventa días no se pausa ni se reinicia. La salida del dueño político no es excusa para pausar. Es un trigger para evaluar si el proyecto sigue siendo viable. Si detectas que ya no hay respaldo político suficiente, escalas a Sovra inmediatamente. No esperas a la siguiente reunión.

## Slide 4
Un cambio político
no detiene el reloj
Te obliga a decidir si el proyecto sigue siendo viable.
Notes: [Duración estimada: 6.8s · 17 palabras]
Un cambio político no detiene el reloj. Te obliga a decidir si el proyecto sigue siendo viable.