## Slide 1
FASE 0
Cerrar Pre-A:
la Declaración de Readiness
No alcanza con tener una intuición. Lo escribes y lo firmas.
Notes: [Duración estimada: 14.0s · 35 palabras]
Para cerrar Fase Pre-A tienes que formalizar la decisión. No alcanza con tener una intuición de que el gobierno está listo. Lo escribes y lo firmas. Es lo que se llama la Declaración de Readiness.

## Slide 2
Cuatro señales de Readiness

Dueño Político
Confirmado, disponible y asigna equipo. Asiste al kickoff como compromiso clave.

IDP Operativo
Proveedor propio o disposición total a utilizar la infraestructura de Sovra.

Equipo Core Nominado
Los cinco roles fundamentales identificados con nombre y apellido real.

Trámites Candidatos
Cinco procesos identificados en una lista preliminar con volumen estimado.
Estatus: VERDE (Cumplido) o PENDIENTE (Acción requerida)
Notes: [Duración estimada: 32.4s · 81 palabras]
La declaración tiene cuatro puntos que vas a marcar como verdes o como pendientes. Uno: dueño político confirmado y disponible. El secretario o director asistirá al kickoff y asigna equipo. Dos: IDP operativo. El gobierno tiene proveedor de identidad propio o está dispuesto a usar el de Sovra. Tres: equipo core completo nominado. Los cinco roles del gobierno con nombre y apellido y dedicación negociada. Cuatro: cinco trámites candidatos identificados. Una lista preliminar con volumen estimado, no necesita estar priorizada todavía.

## Slide 3
REGLA DE DECISIÓN
Menos de tres verdes
= no arrancas

Disciplina de Ejecución
Es mejor retrasar el arranque que arrancar mal. La calidad del inicio define el éxito del proyecto.

Solución: Pre-discovery
Ofreces un periodo de 2 a 4 semanas para establecer las condiciones necesarias antes de comenzar formalmente.
Notes: [Duración estimada: 14.8s · 37 palabras]
La regla de decisión es directa. Menos de tres señales verdes significa que no comprometes timeline. Ofreces pre-discovery de dos a cuatro semanas y arrancas cuando estén las condiciones. Es mejor retrasar el arranque que arrancar mal.

## Slide 4
Tu checklist antes de cerrar

Evaluación de Readiness
Validado con las cuatro señales. Recuerda: dos o más rojas activan automáticamente el pre-discovery.

Roles Asignados
El equipo debe contar con sus tres figuras clave: Líder de proyecto, Responsable Técnico y Soporte.

Soporte y SLAs
Comprensión total del modelo de atención y los tiempos de respuesta (SLAs) comprometidos.

Acceso a Recursos
Acceso verificado al Kit y la Guía. Ante cualquier falta, contactar a partners@sovra.io.
Notes: [Duración estimada: 31.2s · 78 palabras]
Antes de cerrar la fase también revisas tu checklist propio. Cuatro puntos básicos. Readiness evaluado con las cuatro señales del gobierno revisadas, y si hay dos o más rojas, ofreces pre-discovery antes de comprometer timeline. Tu equipo tiene los tres roles asignados: líder, técnico y soporte. Conoces el modelo de soporte de tres niveles y los SLAs. Y tienes acceso al Kit de materiales y a la Guía de Implementación. Si no recibiste el kit, contactas a partners@sovra.io.

## Slide 5
Readiness no se intuye,
se firma
Si no puedes firmarla con tranquilidad, no es momento.
Notes: [Duración estimada: 7.2s · 18 palabras]
Readiness no se intuye, se firma. Si no puedes firmarla con tranquilidad, todavía no es momento de arrancar.