## Slide 1
FASE A
Entender qué resuelve
la Fase A
Una semana corta que define casi todo lo que viene después.
Notes: [Duración estimada: 18.0s · 45 palabras]
La Fase A es la primera semana del ciclo de noventa días. Dura poco, pero define casi todo lo que pasa después. Si la haces bien, las cuatro fases siguientes se vuelven manejables. Si la haces mal, vas a estar tapando agujeros hasta el go-live.

## Slide 2
Lo que NO es
Fase A no es ceremonia

No es estética
No es una semana de presentaciones bonitas ni de diseño visual vacío.

No es comercial
No se trata de repasar la propuesta comercial ni de vender lo que ya se compró.

No es protocolo
No es una ronda de saludos institucionales ni diplomacia corporativa.
La Fase A debe ser un motor de ejecución, no un acto protocolar.
Notes: [Duración estimada: 13.2s · 33 palabras]
Lo primero que tienes que entender es qué NO es la Fase A. No es una semana de presentaciones bonitas. No es repasar la propuesta comercial. No es una ronda de saludos institucionales.

## Slide 3
Lo que SÍ es
Una semana operativa

Equipo con nombres
Identificar roles clave y responsables directos del proyecto.

Alcance firmado
Compromiso formal sobre los límites y objetivos del trabajo.

Plan aceptado
Hoja de ruta validada por todos los actores involucrados.

Solicitud de dominio
Gestión técnica inicial activa para asegurar la identidad digital.
Tu trabajo es producir estas cuatro cosas concretas para asegurar la ejecución.
Notes: [Duración estimada: 12.4s · 31 palabras]
Es una semana operativa donde tu trabajo es producir cuatro cosas concretas: un equipo con nombres, un alcance firmado, un plan de trabajo aceptado y una solicitud de dominio en marcha.

## Slide 4
Cómo se ve en la semana cuatro

Fase A como ceremonia
Llegas sin saber quién es el especialista funcional del gobierno. Es solo protocolo.

Fase A como ejecución
Cinco roles asignados
Contrato resumido y firmado
Dominio pedido hace tres semanas
La diferencia entre una semana de saludos y una semana de resultados reales.
Notes: [Duración estimada: 24.0s · 60 palabras]
El partner que confunde Fase A con ceremonia llega a la semana cuatro sin saber quién es el especialista funcional del gobierno. El partner que entiende Fase A como ejecución llega a la semana cuatro con los cinco roles asignados, el contrato resumido en lenguaje simple y firmado por ambas partes, y el dominio pedido a TI hace tres semanas.

## Slide 5
El mapa antes que la plataforma
Primero averiguas quién decide, quién impulsa y quién podría bloquear

Mapeo de Actores

Poder de Decisión

Gestión de Riesgos
Sin ese mapa, cualquier configuración técnica se va a romper en la primera reunión política.
Notes: [Duración estimada: 19.2s · 48 palabras]
Piensa en esto como cuando entras al gobierno por primera vez. No vas a empezar configurando la plataforma. Vas a empezar averiguando quién decide, quién impulsa y quién podría bloquear. Sin ese mapa, cualquier configuración técnica que hagas después se va a romper en la primera reunión política.

## Slide 6
La Fase A no se mide
por reuniones hechas
Se mide por decisiones tomadas y nombres en una tabla.
Notes: [Duración estimada: 7.6s · 19 palabras]
La Fase A no se mide por reuniones hechas. Se mide por decisiones tomadas y nombres en una tabla.