## Slide 1
FASE A
Metodología
y plan de trabajo
La tercera reunión obligatoria. Una hora y media a dos horas, con el equipo core.
Notes: [Duración estimada: 8.8s · 22 palabras]
La tercera reunión obligatoria es la de metodología detallada. Una hora y media a dos horas, con el equipo core ya conformado.

## Slide 2
El Objetivo Principal
Que el gobierno sepa exactamente
qué preparar y para cuándo

Es el momento donde el partner deja de hablar del "proyecto en general"
y aterriza en la ejecución táctica: "esta semana hacemos esto, la que viene aquello."
Notes: [Duración estimada: 18.8s · 47 palabras]
El objetivo es que el gobierno salga de esta reunión sabiendo exactamente qué información debe preparar y para cuándo. Es la reunión donde el partner deja de hablar de el proyecto en general y empieza a hablar de esta semana hacemos esto, la que viene esto otro.

## Slide 3
Las cinco fases del ciclo
Una por una

Qué pasa en cada una, cuánto dura, qué necesitas del gobierno en cada momento.
Cada persona en la sala entiende en qué fase tendrá que tomar decisiones y qué tendrá que tener listo.
Notes: [Duración estimada: 21.6s · 54 palabras]
Recorres las cinco fases del ciclo, una por una. Qué pasa en cada una, cuánto dura, qué necesitas del gobierno en cada momento. No es necesario entrar en detalle operativo de plataforma. Es necesario que cada persona en la sala entienda en qué fase tendrá que tomar decisiones y qué tendrá que tener listo.

## Slide 4
El plan de trabajo
Fechas, hitos y
dependencias

Idealmente un gantt o un cronograma equivalente. No es un documento decorativo:
es la herramienta con la que vas a hacer seguimiento semanal hasta el go-live.
Notes: [Duración estimada: 15.6s · 39 palabras]
Después presentas el plan de trabajo con fechas, hitos y dependencias. Idealmente un gantt o un cronograma equivalente. No es un documento decorativo: es la herramienta con la que vas a hacer seguimiento semanal de aquí hasta el go-live.

## Slide 5
El documento de requisitos
Qué información
preparar

Datos de trámites, accesos, decisiones pendientes. No basta con dárselo:
tienes que explicárselo y agendar cuándo lo vas a revisar.
Notes: [Duración estimada: 18.0s · 45 palabras]
En esta reunión también entregas el documento de requisitos del proyecto. Ese documento le dice al gobierno qué información debe preparar antes de cada fase: datos de trámites, accesos, decisiones pendientes. No basta con dárselo. Tienes que explicárselo y agendar cuándo lo vas a revisar.

## Slide 6
Trámites candidatos
Ellos proponen, tú
priorizas en Fase B

Pides al gobierno que arme una primera lista de trámites. Sin presiones inmediatas:
el objetivo es tener la lista para empezar a decidir.
Notes: [Duración estimada: 13.6s · 34 palabras]
Pides al gobierno que arme una primera lista de trámites candidatos para el primer ciclo. Ellos proponen, tú priorizas en Fase B. No los presiones a decidir ahora, pero sí a tener la lista.

## Slide 7
Antes de cerrar
Agendar las
próximas reuniones
event_upcoming
Las capacitaciones de Fase B no se agendan en Fase B:
se agendan ahora, mientras todos están en la misma sala.
Notes: [Duración estimada: 12.0s · 30 palabras]
Y antes de cerrar la reunión, agendas las próximas. Las capacitaciones de Fase B no se agendan en Fase B: se agendan ahora, mientras todos están en la misma sala.

## Slide 8
La metodología deja de ser teórica
cuando el gobierno sabe
qué tiene que preparar para la semana que viene.
Notes: [Duración estimada: 7.6s · 19 palabras]
La metodología deja de ser teórica cuando el gobierno sabe qué tiene que preparar para la semana que viene.