## Slide 1
FASE A
Confirmar que puedes
pasar a Fase B
Checklist de nueve puntos. Todos tienen que estar en verde.
Notes: [Duración estimada: 11.2s · 28 palabras]
Antes de cerrar la Fase A, hay una verificación que tienes que hacer. Es un checklist de nueve puntos y todos tienen que estar en verde para avanzar.

## Slide 2
Checklist de Fase A
Los puntos críticos del proyecto

Roles del Gobierno
Cinco roles asignados con nombre y apellido.

Equipo Interno
Líder y técnico asignados y listos para ejecutar.

Canales de Comunicación
Canales definidos, activos y conocidos por todos.

Requisitos
Documento entregado formalmente al gobierno.

Alcance del Contrato
Revisado, entendido y validado por todas las partes.

Plan de Trabajo
Cronograma presentado y aceptado oficialmente.
Nota: Estos son 6 de los 9 puntos necesarios para avanzar a la Fase B.
Notes: [Duración estimada: 26.0s · 65 palabras]
Los cinco roles del gobierno están asignados con nombre. Tu equipo tiene líder y técnico asignados. Los canales de comunicación están definidos y activos: qué canal para qué tema, qué urgencia esperar. El documento de requisitos ya está en manos del gobierno. El alcance del contrato está revisado y todos entienden qué se incluye y qué no. El plan de trabajo está presentado y aceptado.

## Slide 3

Dominio
Solicitado a TI con deadline a fin de semana dos.

Reuniones
Próximas sesiones agendadas para el seguimiento.

Roles
Verificados y vigentes, partner y gobierno.
Nota: Con estos 3 puntos completamos los 9 necesarios para avanzar a la Fase B.
Checklist de Fase A
Y los tres últimos
Notes: [Duración estimada: 13.6s · 34 palabras]
El dominio está solicitado a TI con deadline a fin de la semana dos. Las próximas reuniones están agendadas. Y los roles están verificados y vigentes, tanto del lado del partner como del gobierno.

## Slide 4
Regla de decisión
Si te falta uno, no avanzas

Cero tolerancia a la ambigüedad
No "casi todos están listos."
No "lo cerramos en paralelo."
Te quedas en Fase A hasta resolverlo.
La integridad de la Fase A es la única garantía de éxito para la Fase B.
Notes: [Duración estimada: 10.4s · 26 palabras]
Si te falta uno de estos nueve, no avanzas. No casi todos están listos. No lo cerramos en paralelo. Te quedas en Fase A hasta resolverlo.

## Slide 5
Una pieza más
La minuta después de cada reunión

Al gobierno, con copia a Sovra.
Formato simple:
Qué se acordó
Qué quedó pendiente
Quién es responsable
Cuándo es la próxima fecha
La minuta es el documento oficial que valida el progreso del equipo.
Notes: [Duración estimada: 20.8s · 52 palabras]
Hay una pieza más que tienes que tener en marcha desde la primera reunión de seguimiento: la minuta. Después de cada reunión, tu obligación es enviar al gobierno una minuta con copia a Sovra. El formato es simple: qué se acordó, qué quedó pendiente, quién es responsable, cuándo es la próxima fecha.

## Slide 6
“
Sin minuta, no hay evidencia de avance.
Y en proyectos con gobierno,
la evidencia escrita es lo que te protege
cuando las versiones empiezan a diferir.
Notes: [Duración estimada: 14.8s · 37 palabras]
Sin minuta, no hay evidencia de avance. Y en proyectos con gobierno, la evidencia escrita es lo que te protege cuando las versiones empiezan a diferir. La minuta no es burocracia: es tu herramienta principal de gestión.

## Slide 7
No se avanza a Fase B
con el checklist a medias
Cada item incompleto es un problema esperando a aparecer después.
Notes: [Duración estimada: 9.6s · 24 palabras]
No se avanza a Fase B con el checklist a medias. Cada item incompleto es un problema esperando a aparecer en una fase posterior.