## Slide 1
FASE D
Tres errores
que arruinan un lanzamiento
Los tres son evitables con disciplina, no con experiencia.
Notes: [Duración estimada: 8.4s · 21 palabras]
Hay tres errores típicos en Fase D, y los tres son evitables con disciplina, no con experiencia. Te los digo derecho.

## Slide 2
Error 1
Lanzar sin capacitar operadores
✗
"Capacitamos en paralelo"
La configuración terminó el viernes, el lanzamiento es el lunes.
Consecuencia: No hay margen de error ni asimilación.
Simplemente no funciona.
✓
Sesión + práctica
Dos horas mínimo de teoría.
Un día entero de práctica supervisada.
Si no se logra el dominio, se posterga el lanzamiento.
La capacitación no es un trámite, es el seguro del éxito.
Notes: [Duración estimada: 28.4s · 71 palabras]
Primer error: lanzar sin capacitar operadores. Es el más obvio y aún así se comete cada vez que la presión política aprieta. Un equipo terminó la configuración el viernes, hay un evento de lanzamiento el lunes, y alguien decide capacitar en paralelo durante el lanzamiento. No funciona. La regla mínima es una sesión de dos horas más un día de práctica supervisada. Si no entra en el calendario, mueves el lanzamiento.

## Slide 3
Error 2
No preparar el discurso político
✗
"No sabría decirte ahora"
El tomador llega al lanzamiento. Periodista pregunta adopción a seis meses.
Consecuencia: La nota se vuelve dubitativa y resta credibilidad.
✓
Sesión ejecutiva de una hora
• Definir qué valor genera el proyecto.
• Identificar qué métricas clave comunicar.
• Preparar respuestas ante preguntas difíciles.
Un discurso sólido protege la reputación institucional en el momento más crítico.
Notes: [Duración estimada: 29.2s · 73 palabras]
Segundo error: no preparar el discurso político. El tomador de decisiones llega al lanzamiento, le pregunta un periodista qué porcentaje de adopción esperan en seis meses, y la respuesta es no sabría decirte ahora. Esa respuesta sola le da a la nota un tono dubitativo. La sesión ejecutiva de una hora resuelve esto. Qué valor genera la plataforma, qué métricas vas a comunicar, qué responder ante preguntas difíciles. No es opcional, es protocolo.

## Slide 4
Error 3
Soporte sin estructura
✗
"Vemos cómo lo resolvemos"
El día 1 entra una avalancha de solicitudes.
Consecuencia: Nadie sabe a quién escalar y el soporte colapsa.
✓
Niveles definidos antes
• Usar el Template del Kit estándar.
• Proceso ajustado a la realidad local.
• Protocolo de escalamiento firmado.
Sin una matriz de escalamiento clara, el primer problema se convierte en una crisis.
Notes: [Duración estimada: 16.4s · 41 palabras]
Tercer error: soporte sin estructura. La conversación es cuando lance, vemos cómo lo vamos resolviendo. El día 1 entra una avalancha y nadie sabe a quién escalar. Define los niveles antes del lanzamiento. Usa el template del Kit, ajústalo, hazlo firmar.

## Slide 5
Los tres errores se evitan
con tres reuniones
Si no las haces, el lanzamiento te pasa factura.
Notes: [Duración estimada: 7.6s · 19 palabras]
Los tres errores se evitan con tres reuniones. Si no las haces, el lanzamiento te va a pasar factura.