## Slide 1
FASE E
Acompañar
sin desaparecer
El error más común de Fase E tiene nombre propio: desaparecer después del lanzamiento.
Notes: [Duración estimada: 5.6s · 14 palabras]
El error más común de Fase E tiene nombre propio: desaparecer después del lanzamiento.

## Slide 2
Cómo pasa
El partner cumplió, todos celebraron,
y el lunes nadie contesta

El equipo del gobierno abre un caso raro y nadie del partner contesta hasta el jueves.
Para entonces ya escalaron tres veces al dueño del proyecto y la confianza se resquebrajó.
"La confianza se rompe en silencio cuando el acompañamiento desaparece."
Notes: [Duración estimada: 18.8s · 47 palabras]
Pasa así. El partner cumplió el cronograma, llegó al go-live, todos celebraron, y al lunes siguiente el equipo del gobierno abre un caso raro y nadie del partner contesta hasta el jueves. Para entonces ya escalaron tres veces al dueño del proyecto y la confianza se resquebrajó.

## Slide 3
Disponibilidad diaria,
no semanal ni "cuando puedan"
✗
Disponibilidad semanal
Contestar tres días después de que preguntaron.
La confianza se rompe en silencio.
✓
Disponibilidad diaria
Cuando Nivel 1 pregunta a las 10, alguien contesta antes del mediodía.
Los SLAs de Fase B se respetan.
"La confianza se construye con respuestas, no con silencios."
Notes: [Duración estimada: 26.8s · 67 palabras]
La regla es simple: durante las primeras dos semanas, disponibilidad diaria. No semanal, no cuando puedan, diaria. Eso no significa estar ocho horas mirando la plataforma. Significa que cuando el equipo de Nivel 1 del gobierno pregunta algo a las diez de la mañana, alguien del partner contesta antes del mediodía. Que los SLAs definidos en Fase B se respetan. Que el canal de soporte está vivo.

## Slide 4
Las cinco actividades de estas dos semanas se hacen en paralelo

Monitoreo
Monitorear métricas diarias de usuarios, trámites y errores.

Soporte
Dar soporte según el SLA acordado en Fase B.

Ajustes
Hacer ajustes menores que aparecen cuando el sistema toca la realidad.

Lanzamiento
Acompañar el lanzamiento público si el gobierno hizo uno.

Narrativa
Seguir la parte político-comunicacional — la narrativa es parte del éxito.
"La ejecución en paralelo asegura que el sistema evolucione con el ciudadano."
Notes: [Duración estimada: 24.0s · 60 palabras]
Las actividades de estas dos semanas son cinco y se hacen en paralelo. Monitoreas métricas diarias de usuarios, trámites y errores. Das soporte según el SLA acordado. Haces ajustes menores que aparecen cuando el sistema toca la realidad. Acompañas el lanzamiento público si el gobierno hizo uno. Y sigues la parte político-comunicacional, porque la narrativa también es parte del éxito.

## Slide 5
Entregables clave
Cierre de las primeras dos semanas

Métricas
Dashboard o reporte semanal de métricas compartido con el gobierno.

Estabilidad
Todos los bugs post-lanzamiento resueltos y ajustes funcionales implementados.

Narrativa
Comunicación de lanzamiento ejecutada si correspondía según el plan.

Validación
Evidencia final de que la transferencia de capacidades fue exitosa.
"Lo que no se mide y no se cierra, no se transfiere con éxito."
Notes: [Duración estimada: 22.4s · 56 palabras]
Lo que tienes que entregar al final de estas dos semanas es concreto. Un dashboard o reporte semanal de métricas compartido con el gobierno, todos los bugs post-lanzamiento resueltos, los ajustes funcionales implementados, y la comunicación de lanzamiento ejecutada si correspondía. Esto no es un checklist burocrático: es la evidencia de que estuviste presente cuando importaba.

## Slide 6
Quién participa
y qué hace cada uno

Líder del partner
Coordina. No opera el Nivel 1: si lo hace, le roba autonomía al gobierno.

Nivel 1 del gobierno
Opera. Si te llaman por todo, no estuvieron bien capacitados en Fase D.

Comunicación
Entra si hay lanzamiento público. Sostiene la narrativa frente al ciudadano.
"La claridad en los roles es el cimiento de una transferencia de capacidad exitosa."
Notes: [Duración estimada: 20.4s · 51 palabras]
Quién participa también cambia. El líder del partner coordina, el equipo de Nivel 1 del gobierno opera, y comunicación entra si hay lanzamiento público. Si tú como líder del partner intentas operar el Nivel 1, le robaste autonomía al gobierno. Si el gobierno te llama por todo, no estuvieron bien capacitados.

## Slide 7
El test
Las primeras dos semanas son la prueba de fuego
release_attendance
Si tú operas, no soltaste
La transferencia de Fase D solo es real cuando el partner deja de ejecutar el día a día para pasar a un rol de acompañamiento estratégico.

Si te llaman por todo, no capacitaste bien
La dependencia constante es síntoma de una capacitación insuficiente. El éxito se mide por la autonomía operativa del equipo de gobierno.
"La verdadera transferencia no es entregar un sistema, es entregar el control total."
Notes: [Duración estimada: 6.0s · 15 palabras]
Las primeras dos semanas son el test de que la transferencia de Fase D funcionó.

## Slide 8
Disponibilidad diaria
no es estar siempre
Es contestar cuando preguntan.
Notes: [Duración estimada: 4.0s · 10 palabras]
Disponibilidad diaria no es estar siempre. Es contestar cuando preguntan.