## Slide 1
FASE 0
Entender qué es
la Fase Pre-A
La única oportunidad de no arrancar mal.
Notes: [Duración estimada: 24.8s · 62 palabras]
Antes de arrancar una implementación de SovraGov, hay una fase que no aparece en el contrato pero que define si el proyecto va a llegar bien al día noventa o se va a atascar en la semana cuatro. Es la Fase Pre-A. Algunos partners la llaman Fase 0. El nombre es lo de menos. Lo que importa es lo que pasa acá.

## Slide 2
Lo que NO es
Pre-A no es configurar nada todavía.

Sin trámites
No estás cargando trámites en el sistema aún.

Sin integración
No estás integrando IDP en este momento.

Sin capacitación
No estás capacitando a nadie todavía.
Notes: [Duración estimada: 8.4s · 21 palabras]
En esta fase no estás configurando nada todavía. No estás cargando trámites, no estás integrando IDP, no estás capacitando a nadie.

## Slide 3
Lo que SÍ es
Algo más simple y más difícil

Evaluación Crítica
Estás evaluando si el gobierno realmente está listo para el cambio.
shield_with_heart
Resistencia Estratégica
Estás dejando armado tu lado para sostener la operación durante 90 días.
Notes: [Duración estimada: 12.0s · 30 palabras]
Estás haciendo algo más simple y más difícil: estás evaluando si el gobierno realmente está listo para arrancar, y estás dejando armado tu lado para sostener noventa días de implementación.

## Slide 4
Tres preguntas clave
Antes de la primera reunión formal

Gobierno
¿Tiene lo mínimo necesario para empezar el proceso?

Partner
¿Tu equipo cuenta con las personas indicadas para este desafío?

Soporte
¿Conoces el modelo y cómo se escala correctamente a Sovra?
Notes: [Duración estimada: 20.0s · 50 palabras]
Pre-A son tres preguntas que vas a contestar antes de la primera reunión formal con el gobierno. ¿El gobierno tiene lo mínimo para empezar? ¿Tu equipo tiene a las personas indicadas? ¿Conoces el modelo de soporte que vas a operar y cómo se escala a Sovra cuando algo se complica?

## Slide 5
Si alguna respuesta es NO,
no empujes igual
✗
Empujar igual
El proyecto se atasca en la semana 4.
Las decisiones políticas vuelven a explotar.
✓
Parar y ofrecer pre-discovery
Arrancas cuando estén las condiciones.
Esa decisión es tuya.
Notes: [Duración estimada: 22.8s · 57 palabras]
Si las tres respuestas son sí, arrancas Fase A con la base firme. Si alguna respuesta es no, lo correcto no es empujar igual. Lo correcto es parar, ofrecer una sesión de pre-discovery, y arrancar cuando estén las condiciones. Esa decisión es tuya y es la decisión más importante que vas a tomar en todo el proyecto.

## Slide 6
La Fase Pre-A no es papeleo
Es la única oportunidad
de no arrancar mal.
Notes: [Duración estimada: 6.4s · 16 palabras]
La Fase Pre-A no es papeleo. Es la única oportunidad que tienes de no arrancar mal.