## Slide 1
FASE 0
Qué viene:
Fase A — Inicio
Pre-A terminó. La preparación se traduce en acuerdos concretos.
Notes: [Duración estimada: 2.4s · 6 palabras]
Hasta acá cerraste la Fase Pre-A.

## Slide 2
• Evaluaste readiness con las cuatro señales del gobierno.
• Armaste tu equipo del lado partner.
• Confirmaste los cinco roles del gobierno.
• Entiendes cómo se sostienen esos roles durante 90 días.
• Conoces el protocolo si el dueño político cambia.
• Tienes claro el modelo de soporte de tres niveles.
Lo que cerraste en Pre-A
Notes: [Duración estimada: 18.8s · 47 palabras]
Evaluaste readiness, armaste tu equipo, confirmaste los roles del gobierno, entendiste cómo se sostienen esos roles durante noventa días, conoces el protocolo si el dueño político cambia, y tienes claro el modelo de soporte de tres niveles. Firmaste la Declaración de Readiness y la decisión es arrancar.

## Slide 3
Lo que sigue: Fase A — Inicio
Pre-A terminó. Arrancás el ciclo de 90 días.
0
Pre-A
Readiness
A
Inicio
Semana 1
B
Preparación
Semanas 2-5
C
Carga
Semanas 6-8
D
Pre-lanzamiento
Semanas 9-10
E
Post-lanzamiento
Semanas 11-12
Notes: [Duración estimada: 22.0s · 55 palabras]
Lo que sigue es Fase A: Inicio. En Fase A se ejecuta el kickoff formal con el gobierno, se cierran las definiciones de alcance, se confirma el equipo en una primera reunión con todos sentados en la misma mesa, y se acuerdan los canales de comunicación y la frecuencia de reuniones para los noventa días.

## Slide 4
“
En Fase A vas a tener cuatro reuniones clave —
incluida una sesión cero antes del kickoff
que probablemente es el mejor retorno
de toda la implementación.
Notes: [Duración estimada: 20.8s · 52 palabras]
En Fase A vas a tener cuatro reuniones clave, incluida una sesión cero que se hace antes del kickoff oficial y que te posiciona frente al gobierno como socio estratégico, no como proveedor. Vamos a ver por qué esa sesión cero es probablemente el mejor retorno de inversión de toda la implementación.

## Slide 5
Pre-A terminó
Lo que sigue es traducir la preparación
en acuerdos concretos. Te veo en Fase A.
Notes: [Duración estimada: 8.0s · 20 palabras]
Pre-A terminó. Lo que sigue es traducir la preparación en acuerdos concretos con el gobierno. Te veo en Fase A.