## Slide 1
FASE B
Entender qué resuelve
la Fase B
Preparación · Semanas 2 a 5. La fase más densa del ciclo.
Notes: [Duración estimada: 23.6s · 59 palabras]
Llegaste hasta acá porque cerraste la Fase A. Tienes roles asignados con nombre y apellido, un alcance alineado, los canales de comunicación abiertos, el Gantt aprobado y el dominio pedido a TI. Esos son los cimientos. Ahora arranca la fase más densa de los noventa días: la Fase B, Preparación, que ocupa de la semana dos a la cinco.

## Slide 2
PUNTO DE PARTIDA
Cerraste Fase A.
Ahora arranca lo denso.
LOS CIMIENTOS

Roles asignados
Equipo definido y responsabilidades claras.

Alcance alineado
Expectativas y límites del proyecto consensuados.

Canales abiertos
Vías de comunicación fluidas con el cliente.

Gantt aprobado
Cronograma de ejecución validado y firme.

Dominio TI
Infraestructura técnica solicitada y en proceso.
Estos elementos garantizan la estabilidad necesaria para la ejecución de la Fase B.
Notes: [Duración estimada: 14.4s · 36 palabras]
Llegaste hasta acá porque cerraste la Fase A. Tienes roles asignados con nombre y apellido, un alcance alineado, los canales de comunicación abiertos, el Gantt aprobado y el dominio pedido a TI. Esos son los cimientos.

## Slide 3
Cuatro pilares de integración
01

Capacitación integral
Capacitar al equipo del gobierno, en lo conceptual y en lo funcional.
02

Priorización de trámites
Priorizar los trámites que van a entrar al ciclo de digitalización.
03

Gobernanza clara
Definir quién puede hacer qué dentro de la plataforma.
04

Integración técnica
Dejar acordadas las integraciones técnicas, con plan y responsables.
La convergencia de estos factores es fundamental para la efectividad de la Fase B.
Notes: [Duración estimada: 23.6s · 59 palabras]
¿Qué vas a hacer en estas cuatro semanas? Cuatro cosas que se cruzan entre sí. Capacitar al equipo del gobierno, en lo conceptual y en lo funcional. Priorizar los trámites que van a entrar al ciclo. Definir la gobernanza, es decir, quién puede hacer qué dentro de la plataforma. Y dejar acordadas las integraciones técnicas, con plan y responsables.

## Slide 4
El cambio de mentalidad
De la venta a la ejecución
FASE A
Vendiste visión
y armaste el equipo.


FASE B
El gobierno sale
sabiendo operar.

Pasar de prometer el qué a garantizar que el cliente domine el cómo.
Notes: [Duración estimada: 18.4s · 46 palabras]
El cambio de mentalidad respecto de la Fase A es importante. En A vendiste visión y armaste el equipo. En B, el gobierno sale sabiendo operar. Cuando termine la fase, el especialista funcional del gobierno tiene que poder entrar a la instancia y moverse sin ayuda.

## Slide 5
Los roles críticos cambian de peso

Especialista funcional
Del gobierno. Entra al 100% de dedicación.

Técnico del gobierno
Aparece de verdad, no nominalmente.

Coordinador
Hace seguimiento real de tareas, no solo de reuniones.
Notes: [Duración estimada: 17.2s · 43 palabras]
Por eso los roles críticos cambian de peso. El especialista funcional del gobierno entra al cien por ciento de dedicación. El técnico del gobierno aparece de verdad, no nominalmente. Y el coordinador empieza a hacer seguimiento real de tareas, no solo de reuniones.

## Slide 6
Advertencia
No es una fase para improvisar

Once items
en el checklist oficial de preparación.

Cuatro reuniones
obligatorias para alinear al equipo técnico.

Decisiones clave
que condicionan todo lo que viene después.
Si entras sin haber leído el material, se nota desde la primera capacitación.
Notes: [Duración estimada: 22.4s · 56 palabras]
Una advertencia: la Fase B es la fase más densa del ciclo. Once items en el checklist, cuatro reuniones obligatorias, decisiones que condicionan todo lo que viene después. No es una fase para improvisar. Si entras sin haber leído el material y sin haber estudiado el contenido de la plataforma, se nota desde la primera capacitación.

## Slide 7
La Fase B no es preparación de papeles
Es donde el gobierno aprende
a operar SovraGov.
Notes: [Duración estimada: 7.2s · 18 palabras]
La Fase B no es preparación de papeles. Es la fase donde el gobierno aprende a operar SovraGov.