## Slide 1
FASE B
Cerrar la fase
y saber cuándo escalar
11 items del checklist antes de avanzar a Fase C. Conviene conocerlos como una unidad.
Notes: [Duración estimada: 10.0s · 25 palabras]
Antes de avanzar a Fase C necesitás cerrar once items del checklist. Vale la pena que los conozcas como una unidad, no como tareas sueltas.

## Slide 2
Capacitaciones y definición

Capacitación conceptual completada
El equipo core entiende los fundamentos de identidad digital y ventanilla única.

Capacitación funcional completada
Contamos con especialistas capacitados operando activamente la plataforma.

Trámites priorizados y aprobados
Selección validada formalmente por el dueño del proyecto.

Gobernanza definida
Estructura organizativa clara con roles y responsabilidades asignados.

Integraciones técnicas
Plan técnico acordado para las conexiones necesarias del sistema.
Notes: [Duración estimada: 23.2s · 58 palabras]
Los dos primeros son las capacitaciones. La conceptual completada, con el equipo core entendiendo identidad digital y ventanilla. Y la funcional completada, con los especialistas operando la plataforma. Los siguientes tres son de definición: los trámites priorizados y aprobados por el dueño del proyecto, la gobernanza definida con roles asignados, y las integraciones definidas con plan técnico acordado.

## Slide 3
Habilitación y paralelo

Acceso y Documentación
Equipo core con accesos a la instancia y manuales.

Sincronización Técnica
Reunión técnica completada: arquitectura y APIs revisadas.

Gestión de Dominio
Dominio en progreso con estado verificado.

Configuración de Instancia
Instancia base configurada: identidad, imagen, catálogos, usuarios.

Activos de Datos
Diccionarios de datos entregados o en proceso.

Seguridad y Permisos
Roles verificados y vigentes.
Notes: [Duración estimada: 26.4s · 66 palabras]
Después vienen tres de habilitación: el equipo core con accesos a la instancia y manuales, la reunión técnica completada con arquitectura y APIs revisadas, y el dominio en progreso con estado verificado. Y los últimos tres son lo que pasa en paralelo: la instancia base configurada con identidad, imagen, catálogos y usuarios, los diccionarios de datos entregados o en proceso, y los roles verificados y vigentes.

## Slide 4
La instancia base merece comentario
No se deja para después de las capacitaciones
Se hace en paralelo: apariencia, catálogos iniciales, usuarios del core, módulos activos. Cuando llegas a Fase C con la instancia ya identificada como del gobierno, el modelado arranca con velocidad.
Notes: [Duración estimada: 33.6s · 84 palabras]
La instancia base merece un comentario. Configurarla no se deja para después de las capacitaciones, se hace en paralelo. Apariencia, catálogos iniciales, usuarios del equipo core, módulos activos. Cuando llegas a la Fase C con la instancia ya identificada como del gobierno, el modelado arranca con velocidad. Y los roles vigentes son una verificación silenciosa pero importante. ¿Alguien del equipo cambió desde la Fase A? ¿Alguien terminó absorbiendo más de dos roles por necesidad? Si la respuesta es sí, lo flageás antes de avanzar.

## Slide 5
Cuatro situaciones donde escalas a Sovra.

Bloqueo político
El gobierno no puede priorizar trámites por limitaciones del entorno político local.

Capacidad técnica
Las integraciones requeridas exceden los recursos o conocimientos técnicos actuales.

Falta de apropiación
El equipo core no adopta la plataforma como propia tras finalizar las capacitaciones.

Retraso en asignación
Ha pasado más de dos semanas y el responsable técnico aún no ha sido designado.
Estas señales indican que es momento de involucrar el soporte estratégico de Sovra para asegurar el éxito del proyecto.
Notes: [Duración estimada: 27.6s · 69 palabras]
Hay cuatro situaciones donde escalas a Sovra y no las resuelves solo. Cuando el gobierno no puede priorizar trámites por bloqueo político. Cuando las integraciones exceden tu capacidad técnica. Cuando el equipo core no se apropia de la plataforma después de las capacitaciones. Y cuando el técnico no se asigna después de dos semanas. En cualquiera de las cuatro, escribes a Sovra. Para eso está el modelo de soporte.

## Slide 6
No avances a Fase C con items abiertos
Cada checkbox sin marcar
es un problema que te alcanza en semana 7 u 8.
Notes: [Duración estimada: 11.2s · 28 palabras]
No avances a Fase C con items abiertos. Cada checkbox sin marcar es un problema que te alcanza en semana siete u ocho, cuando ya no hay margen.