## Slide 1
FASE D
Fase D
la gente, no el sistema
La plataforma está lista. Y aun así no estás listo para lanzar.
Notes: [Duración estimada: 17.6s · 44 palabras]
Llegaste a Fase D. Si veniste siguiendo el orden, esto significa que ya tienes los trámites digitalizados y modelados, las áreas dueñas validaron lo que hiciste, pasaste el testing end-to-end con cero bugs críticos, y las integraciones están funcionando. La plataforma, técnicamente, está lista.

## Slide 2
Dónde estás
Técnicamente, la plataforma está lista

Trámites
Digitalizados y modelados al 100%.

Validación
Las áreas dueñas ya dieron el visto bueno.

Testing E2E
Finalizado con éxito y cero bugs críticos.

Integraciones
Todos los sistemas externos funcionando.
El motor está encendido. La estructura está sólida. Todo listo para el siguiente paso.
Notes: [Duración estimada: 6.4s · 16 palabras]
Y sin embargo no estás listo para lanzar. Esa es la trampa clásica de esta fase.

## Slide 3
Fase D es un cambio de enfoque
De la plataforma a las personas

Lo que NO es
• Configurar trámites.
• Ajustar la plataforma.

Lo que SÍ es
• Preparar operadores.
• Definir soporte.
• Armar al tomador de decisiones.
Fase D se trata de asegurar el éxito humano, no de corregir el software.
Notes: [Duración estimada: 28.4s · 71 palabras]
Fase D dura dos semanas, semana 9 y semana 10 del proceso. Pero no es una fase de plataforma. Es una fase de personas. El foco ya no es configurar trámites: es preparar a los operadores para que sepan usar lo que construiste, definir el modelo de soporte para que todos sepan a quién escalar qué, y armar a los tomadores de decisiones para que puedan hablar del proyecto con confianza.

## Slide 4
Tres roles
se vuelven críticos ahora

Soporte y capacitador
De tu equipo.
Va a entrenar a los operadores del gobierno para asegurar el uso correcto de la plataforma.

Comunicación
Estrategia de difusión.
Prepara materiales y plan de lanzamiento para que todos sepan qué esperar.

Dueño del proyecto
Liderazgo institucional.
Del lado gobierno. Da la cara públicamente cuando el sistema arranque y valida el éxito.
Notes: [Duración estimada: 22.8s · 57 palabras]
Tres roles se vuelven críticos ahora. El soporte y capacitador de tu equipo, que va a entrenar a los operadores del gobierno. El equipo de comunicación, que tiene que preparar materiales y plan de lanzamiento. Y el dueño del proyecto del lado del gobierno, que va a tener que dar la cara públicamente cuando el sistema arranque.

## Slide 5
Consecuencias de ignorar el factor humano
Si saltas Fase D, el día 1 explota

El Ciudadano
Llama con una duda legítima sobre el nuevo sistema.

El Operador
No fue capacitado. No sabe responder y escala el problema por frustración.

El Líder
Tampoco sabe dónde mirar. El proceso de soporte no está definido.

La Prensa
"Implementación fallida". El daño reputacional ocurre antes del mediodía.
No dejes que el éxito técnico sea opacado por una gestión humana inexistente.
Notes: [Duración estimada: 26.4s · 66 palabras]
Si saltas Fase D pensando que la plataforma se vende sola, lo que va a pasar el día 1 es que un ciudadano va a llamar con una duda, el operador no va a saber responder, esa duda va a escalar al líder del proyecto, que tampoco va a saber dónde mirar, y la prensa va a tener una historia de implementación fallida antes del mediodía.

## Slide 6
El sistema técnico ya está
Lo que falta es la gente
Fase D es donde el lanzamiento se decide.
Notes: [Duración estimada: 7.6s · 19 palabras]
El sistema técnico ya está. Lo que falta es la gente. Fase D es donde el lanzamiento se decide.