## Slide 1
FASE E
Cerrar el ciclo
con un reporte final
No es un trámite administrativo. Es la herramienta con la que el dueño del proyecto defiende lo hecho.
Notes: [Duración estimada: 18.8s · 47 palabras]
El reporte final es el documento que cierra el ciclo de noventa días. No es un trámite administrativo. Es la herramienta con la que el dueño del proyecto del gobierno va a defender la implementación frente a su jefe, a la prensa, o a la siguiente gestión.

## Slide 2
Cómo se mide un reporte final

Bien hecho
El proyecto sobrevive cualquier cambio político.
La narrativa queda en pie sola.

Mal hecho
El próximo funcionario que llegue...
va a cuestionar todo lo que hicieron.
Un reporte final sólido es el escudo técnico que trasciende mandatos.
Notes: [Duración estimada: 10.4s · 26 palabras]
Si está bien hecho, el proyecto sobrevive cualquier cambio político. Si está mal hecho, el próximo funcionario que llegue va a cuestionar todo lo que hicieron.

## Slide 3
La reunión de cierre: 5 bloques en orden
01
Reporte final
Métricas de adopción, operación y calidad.
02
Lecciones aprendidas
Resumen ejecutivo sin entrar en el documento completo.
03
Plan de continuidad
Qué sigue, quién opera y soporte post-90 días.
04
Roles post-implementación
Definición clara de responsabilidades futuras.
05
Celebrar lo logrado
El gobierno merece reconocimiento explícito.

Respetar el orden de la agenda no es opcional.
Notes: [Duración estimada: 31.2s · 78 palabras]
La agenda tiene cinco bloques y conviene respetar el orden. Primero presentas el reporte final con las métricas de adopción, operación y calidad. Después un resumen de las lecciones aprendidas, sin entrar en el detalle del documento completo. Después el plan de continuidad: qué sigue, quién opera, cómo es el soporte después de los noventa días. Después defines roles post-implementación. Y al final, celebras lo logrado. Esto no es opcional: el gobierno merece reconocimiento explícito por el trabajo.

## Slide 4
Quién participa
Tú como líder del partner lideras la reunión
Participan el dueño del proyecto y el coordinador.
Dura una o dos horas.

Regla de oro
Respetar el orden de la agenda no es opcional.
Notes: [Duración estimada: 10.0s · 25 palabras]
La reunión de cierre la lideras tú como líder del partner, y participan el dueño del proyecto y el coordinador. Dura una o dos horas.

## Slide 5
El error que se repite mucho
✗
Declarar éxito sin métricas
"Fue un gran proyecto, estamos muy contentos."
Dos meses después nadie puede contestar cuánto se logró.
✓
One-pager de resultados
Una página, números concretos, lenguaje que el dueño del proyecto pueda usar con su jefe.
Notes: [Duración estimada: 24.4s · 61 palabras]
Hay un error que se repite mucho: declarar éxito sin métricas. El partner llega al cierre, dice fue un gran proyecto, estamos muy contentos, el gobierno asiente, y dos meses después nadie puede contestar cuánto se logró. El antídoto es un one-pager de resultados. Una página, números concretos, lenguaje que el dueño del proyecto pueda usar para hablar con su jefe.

## Slide 6
“
"Ahorramos 12 mil horas de fila al ciudadano"
pega más fuerte que
"procesamos 3 mil trámites".
Notes: [Duración estimada: 14.8s · 37 palabras]
Las métricas más poderosas son las de impacto, no las operativas. Ahorramos doce mil horas de fila al ciudadano pega más fuerte que procesamos tres mil trámites. Tu trabajo es ayudar al gobierno a contar esa historia.

## Slide 7
El plan de continuidad responde tres preguntas
"Si no tienen nombre y apellido al final de la reunión, el proyecto no está cerrado."

¿Quién opera?
El Nivel 1 del gobierno tiene que tener la total claridad de que la responsabilidad de operación ahora recae sobre ellos.

¿Quién da soporte?
El dueño del proyecto debe tener identificado el contacto directo para resolución técnica si algo falla.

¿Quién escala?
La siguiente capa jerárquica del gobierno debe conocer la existencia y valor de esta plataforma para su escalabilidad.
Notes: [Duración estimada: 32.0s · 80 palabras]
El plan de continuidad responde tres preguntas. Quién opera, quién da soporte, quién escala. Si esas tres preguntas no tienen nombre y apellido al final de la reunión, el proyecto no está cerrado. Y hay que socializarlo: el equipo de Nivel 1 tiene que saber que ahora son ellos, el dueño del proyecto tiene que saber a quién llama si algo se rompe, y la siguiente capa del gobierno tiene que conocer que esta plataforma existe y a quién pertenece.

## Slide 8
Los cuatro entregables de esa reunión

El reporte final
La visión integral y cierre formal del proceso realizado.

Plan de continuidad
Documento guía para asegurar la permanencia del proyecto.

Roles post-90 días
Definición socializada de responsables a mediano plazo.

One-pager de resultados
Métricas clave en un formato directo y político.
Notes: [Duración estimada: 13.2s · 33 palabras]
Los entregables que salen de esa reunión son cuatro: el reporte final, el plan de continuidad documentado, los roles post-noventa días socializados, y el one-pager. Sin esos cuatro, no cerraste. Solo cumpliste actividades.

## Slide 9
El reporte final no es el cierre del proyecto
Es la herramienta política
que lo deja vivo después que tú te vas.
Notes: [Duración estimada: 8.8s · 22 palabras]
El reporte final no es el cierre del proyecto. Es la herramienta política que lo deja vivo después que tú te vas.